Corporación Universitaria Uniremington

Sede Caucasia – Ayapel, Córdoba

Facultad de Ingeniería

Programa: Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Práctica Empresarial

INFORME DE CONSTRUCCIÓN, PILOTAJE Y EVALUACIÓN DE RESULTADO (FASE 4 Y 5)

Empresa o seudónimo autorizado: Finca Nueva Vida el Deseo

Proceso intervenido: Venta y comercialización de alevinos (gestión de disponibilidad, pedidos y ventas)

Nombre del equipo: AyaTech

Integrantes:

Darío José Cuello Gutiérrez

Juan David Luna

Eduardo Duque Atencia

Docente: Lic. Edier Avilés

Fecha de entrega: 28 de septiembre de 2026

Caucasia – Ayapel, Córdoba

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe documenta la construcción, el pilotaje y la evaluación de la solución de automatización desarrollada por el equipo AyaTech para la Finca Nueva Vida el Deseo, enfocada en el proceso de venta y comercialización de alevinos. La solución implementada es una plataforma web progresiva (PWA) que digitaliza la gestión de disponibilidad, el registro de pedidos y la generación de reportes. La versión evaluada es la v1.0.0, la cual fue desplegada en el ambiente de producción y probada durante un piloto controlado con el encargado de la finca, el señor Eduardo Duque Atencia.

El piloto, ejecutado durante la semana del 21 al 25 de septiembre de 2026, registró un total de 15 operaciones (pedidos y ventas). Los resultados medidos muestran una reducción del 68% en el tiempo promedio por operación, pasando de un estimado de 15 minutos a 4.8 minutos. La tasa de errores en el registro de pedidos fue del 0%, y la trazabilidad de las operaciones alcanzó el 100%, ya que cada pedido quedó registrado con un identificador único en la base de datos. Las principales incidencias estuvieron relacionadas con la curva de aprendizaje inicial del encargado para usar el panel administrativo, la cual fue resuelta con una sesión de capacitación adicional. Como limitación, la solución depende de una conexión a internet, aunque su naturaleza de PWA permite el registro de pedidos sin conexión, sincronizándose automáticamente al recuperar la señal.

Cabe anotar que, durante la construcción, el equipo reemplazó la tecnología planteada originalmente en la Fase 3 (Google Apps Script + Google Sheets) por una plataforma web construida en React, TypeScript y Firebase. La decisión se tomó al iniciar la Iteración 1, cuando el equipo constató que Apps Script no ofrecía de forma nativa capacidad de trabajo sin conexión (PWA) ni una experiencia de usuario adecuada para clientes que consultan el catálogo desde el celular, dos necesidades que se volvieron evidentes al construir el camino principal. Firebase conservó las mismas condiciones que motivaron la selección original (sin costo bajo la capa gratuita, sin administración de servidores propios, mantenible por la empresa) y añadió soporte nativo de PWA y sincronización offline, por lo que el cambio no alteró el alcance aprobado en la Fase 2 ni los indicadores de éxito definidos. Este ajuste queda formalizado en el control de cambios (versión v0.5.0).

Se recomienda formalmente la entrega de la solución, ya que cumple con los criterios de aceptación definidos, supera las metas de los indicadores clave y ha sido aceptada por el usuario final. La evidencia de los resultados se encuentra respaldada por la bitácora del piloto (Anexo 13.1) y la comparación antes/después (Anexo 18.1).

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE VERSIÓN

Ficha Técnica de la Versión Evaluada

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código de versión | v1.0.0 |
| Fecha de compilación o publicación | 20/09/2026 |
| Ambiente | Producción (Firebase Hosting) |
| Repositorio | github.com/darioogs/ayatech (privado) |
| Rama etiqueta o paquete | main/v1.0.0 |
| Responsable técnico | Darío José Cuello Gutiérrez, Eduardo José Duque Atencia y Juan David Luna |
| Herramienta principal | React + TypeScript + Firebase (Firestore, Hosting) |
| Integraciones | Firebase (Firestore, Auth, Hosting), servicio de correo para notificaciones |
| Alcance incluido | Completo: consulta de disponibilidad, registro de pedidos, confirmación y registro de ventas, generación de reportes en PDF |
| Limitaciones conocidas | Dependencia de conexión a internet para la sincronización completa con el servidor; la generación de reportes PDF se realiza en el cliente |
| Enlace a la aplicación | https://ayatech-alevinos.web.app |

TRAZABILIDAD DE LA SOLUCIÓN

Matriz de Trazabilidad

| Historia o Requisito | Criterio de Aceptación | Componente | Versión | Prueba | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01: Consultar disponibilidad | CA-01: El cliente visualiza la disponibilidad. | Frontend (Catálogo) | v1.0.0 | P-01 | Aprobado | Captura de pantalla del catálogo. |
| HU-02: Registrar pedido | CA-02: El cliente registra un pedido y recibe confirmación. | Frontend (Formulario) + Firestore | v1.0.0 | P-02 | Aprobado | Captura de pantalla de confirmación de pedido. |
| HU-03: Registrar/actualizar disponibilidad | CA-03: El encargado actualiza la disponibilidad. | Panel Admin + Firestore | v1.0.0 | P-03 | Aprobado | Captura de pantalla del panel de inventario. |
| HU-04: Validar y registrar ventas | CA-04: El encargado registra la venta y se guarda en el historial. | Panel Admin + Firestore | v1.0.0 | P-04 | Aprobado | Captura de pantalla del historial de ventas. |
| HU-05: Consultar reportes | CA-05: El responsable genera un reporte de ventas. | Panel Admin + Generador PDF | v1.0.0 | P-05 | Aprobado | Captura de pantalla del reporte PDF generado. |
| RF-01: Registrar disponibilidad | — | Panel Admin | v1.0.0 | P-03 | Aprobado | Registro en bitácora del piloto. |
| RF-02: Actualizar disponibilidad | — | Panel Admin | v1.0.0 | P-03 | Aprobado | Registro en bitácora del piloto. |
| RF-03: Consultar disponibilidad | — | Frontend | v1.0.0 | P-01 | Aprobado | Registro en bitácora del piloto. |
| RF-04: Verificar disponibilidad | — | Backend (Validación) | v1.0.0 | P-02 | Aprobado | Registro en bitácora del piloto. |
| RF-05: Registrar pedido | — | Frontend | v1.0.0 | P-02 | Aprobado | Registro en bitácora del piloto. |
| RF-06: Validar datos completos | — | Backend (Validación) | v1.0.0 | P-02 | Aprobado | Registro en bitácora del piloto. |
| RF-07: Registrar ventas | — | Panel Admin | v1.0.0 | P-04 | Aprobado | Registro en bitácora del piloto. |
| RF-08: Generar reportes | — | Panel Admin | v1.0.0 | P-05 | Aprobado | Registro en bitácora del piloto. |
| RNF-01: Autenticación del personal encargado | — | Firebase Authentication + Panel Admin | v1.0.0 | Prueba funcional de acceso | Aprobado | Captura del inicio de sesión del panel administrativo. |
| RNF-02: Restricción de funciones por tipo de usuario | — | Reglas de seguridad de Firestore | v1.0.0 | Prueba de acceso con diferentes usuarios | Aprobado | Archivo firestore.rules y prueba de acceso denegado a usuario sin permiso. |
| RNF-03: Consulta de disponibilidad en máximo 3 segundos | — | Frontend (Catálogo) | v1.0.0 | Prueba de rendimiento | Pendiente | No se ejecutó una prueba de rendimiento formal con herramientas de medición; se observó empíricamente un tiempo de carga menor a 3 segundos en conexión estable, pero sin evidencia medible registrada. |
| RNF-04: Disponibilidad continua de la información | — | Firestore + sincronización offline | v1.0.0 | Prueba funcional e inspección | Aprobado | Registro de operaciones de la bitácora del piloto. |
| RNF-05: Usabilidad sin asistencia técnica | — | Frontend (Catálogo y Formulario) | v1.0.0 | Prueba con usuario | Aprobado | Retroalimentación de usuarios, puntuación de facilidad 4/5. |
| RNF-06: Compatibilidad entre navegadores | — | Frontend (PWA) | v1.0.0 | Prueba de compatibilidad | Aprobado | Verificación en navegadores Chrome y Safari, en escritorio y celular. |
| RNF-07: Trazabilidad de operaciones | — | Colección de auditoría en Firestore | v1.0.0 | Inspección de registros | Aprobado | Registro de auditoría con fecha, usuario y operación. |
| RNF-08: Mantenimiento por separación de funcionalidades | — | Arquitectura modular (hooks y componentes) | v1.0.0 | Inspección técnica | Aprobado | Estructura del repositorio (carpetas hooks, components, pages). |
| RNF-09: Recuperación ante indisponibilidad de la plataforma | — | Service Worker / sincronización offline | v1.0.0 | Prueba de recuperación | Pendiente | Se validó la sincronización automática ante pérdida de señal del cliente (almacenamiento local). No se presentó durante el piloto una caída total del servicio de Firebase, por lo que el procedimiento de registro manual y reincorporación posterior ante una indisponibilidad total no pudo validarse con un caso real. |

Resumen de Cobertura

| Concepto | Total | Terminado | Aprobado | Pendiente | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Historias de Usuario | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Requisitos Funcionales | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| Requisitos No Funcionales | 9 | 7 | 7 | 2 (RNF-03, RNF-09) | 78% |

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL

Escenario: Un cliente consulta la disponibilidad de alevinos y registra un pedido exitosamente.

| Paso | Acción | Responsable/Sistema | Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliente ingresa a la página web. | Cliente | URL | Visualiza el catálogo de alevinos. | El catálogo se muestra correctamente. | Captura de pantalla. |
| 2 | Cliente selecciona especie y cantidad. | Cliente | Especie, cantidad (kg) | El sistema muestra el precio y el total. | El cálculo se realiza correctamente. | Captura de pantalla. |
| 3 | Cliente ingresa sus datos y confirma el pedido. | Cliente | Nombre, WhatsApp, correo, domicilio o recogida en finca | El sistema valida los datos y registra un pedido. | El pedido se registra y se muestra un mensaje de confirmación. | Captura de pantalla. |
| 4 | Sistema envía notificación por correo. | Sistema | Pedido registrado | El encargado recibe un correo con los detalles. | El correo es enviado y recibido. | Captura de pantalla del correo. |
| 5 | Encargado revisa y confirma el pedido. | Encargado | Pedido pendiente | El pedido cambia a estado “Confirmado”. | El pedido se actualiza en el panel. | Captura de pantalla del panel. |
| 6 | Encargado marca el pedido como entregado y la venta queda registrada. | Encargado | Pedido confirmado | La venta se registra, se descuenta del inventario y el pedido se retira de la lista de entregas pendientes. | El inventario se actualiza y la venta aparece en los reportes. | Captura de pantalla del historial de reportes. |

Redacte Resultado de la demostración y aspectos pendientes.

La demostración del camino principal se ejecutó de principio a fin sin intervención técnica adicional a la prevista: el cliente consultó el catálogo, registró un pedido con datos de prueba, el encargado lo confirmó desde el panel y, al marcarlo como entregado, el pedido desapareció de inmediato de la lista de entregas pendientes y quedó reflejado en los reportes de ventas. No quedaron aspectos pendientes sobre este escenario; las únicas observaciones registradas (tiempo de respuesta no medido formalmente y procedimiento de recuperación ante caída total no probado con un caso real) se documentan como RNF pendientes en la sección de trazabilidad.

REGLAS E INTEGRACIÓN

Integraciones

| Código | Origen | Destino | Datos | Método | Autenticación | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Frontend (Web) | Firebase Firestore | Pedido (especie, cantidad, datos cliente) | SDK de Firebase | Reglas de seguridad de Firestore | Funcionando | Captura de pantalla de la consola de Firebase. |
| INT-02 | Panel Admin | Servicio de correo | Notificación de pedido y confirmación de venta | API de envío de correo | Clave de API | Funcionando | Captura de pantalla del correo recibido. |
| INT-03 | Frontend (PWA) | Almacenamiento local del dispositivo (IndexedDB) | Pedidos registrados sin conexión | API nativa del navegador | No aplica (local) | Funcionando | Prueba manual de registro sin conexión y sincronización posterior. |

Reglas y validaciones

| Código | Condición | Regla o Validación | Respuesta | Intervención Humana | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RN-01 | Cliente solicita una especie | Solo se puede vender si hay disponibilidad | Automática (validación en el formulario y en Firestore) | Ninguna para el bloqueo; el encargado confirma la venta | Validada | Prueba P-02 en bitácora. |
| RN-02 | Se confirma un pedido | Toda venta debe quedar registrada | Automática (registro en Firestore) | Ninguna | Validada | Prueba P-04 en bitácora. |
| RN-03 | Cliente recoge o recibe su pedido | El pago es presencial | Humana | Total | Validada | Confirmado por el encargado. |
| RN-04 | Finaliza la pesca | La disponibilidad se actualiza tras la pesca | Humana/Asistida | El encargado registra la cantidad en el panel | Validada | Prueba P-03 en bitácora. |

EXCEPCIONES Y CONTINUIDAD

Catálogo de Excepciones

| Código | Excepción | Detección | Respuesta Automática | Intervención Humana | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Datos incompletos en el pedido. | Validación de campos en el frontend. | La plataforma muestra un mensaje de error y resalta el campo faltante. | El cliente corrige el dato. | Pedido registrado exitosamente. | Prueba P-02 en bitácora. |
| EX-02 | Falta de disponibilidad. | Consulta a la base de datos antes de confirmar. | La plataforma informa que no hay stock suficiente. | El cliente puede modificar la cantidad o esperar. | Pedido no registrado. | Prueba P-02 en bitácora. |
| EX-03 | Pérdida de conexión. | Service Worker detecta la falta de conexión. | El pedido se guarda localmente (PWA). | No aplica. | El pedido se sincroniza al recuperar la conexión. | Prueba manual. |
| EX-04 | Fallo en el sistema. | Monitoreo de errores en Firebase. | Se activa el procedimiento manual (cuaderno). | El encargado registra manualmente. | La información se digitaliza posteriormente. | Procedimiento documentado. |

Procedimientos Generales de Recuperación: Si el sistema no está disponible, se seguirá el procedimiento manual actual: se registrarán los pedidos y ventas en un cuaderno. Una vez restablecido el servicio, el encargado ingresará la información acumulada en la plataforma, verificando que no existan duplicados mediante el identificador único de cada operación. Este procedimiento garantiza la continuidad del negocio y fue comunicado al encargado durante la capacitación, aunque no debió activarse durante el piloto porque no se presentó ninguna caída total del servicio.

CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Cambio | Origen | Responsable | Requisito | Prueba | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.5.0 | 05/09/2026 | Cambio de la tecnología planeada en la Fase 3 (Google Apps Script + Google Sheets) a React + TypeScript + Firebase, por limitaciones de soporte offline y de experiencia móvil. | Decisión técnica del equipo durante la Iteración 1 | Darío Cuello, Juan David Luna | HU-01, HU-03, RNF-04, RNF-06 | Prueba de concepto interna | Aprobado |
| v0.9.0 | 15/09/2026 | Implementación del catálogo y formulario de pedidos. | Backlog | Darío Cuello | HU-01, HU-02 | P-01, P-02 | Aprobado |
| v1.0.0 | 20/09/2026 | Implementación del panel administrativo y generación de reportes. | Backlog | Juan David Luna | HU-03, HU-04, HU-05 | P-03, P-04, P-05 | Aprobado |
| v1.0.1 | 26/09/2026 | Ajuste posterior al piloto: enlace a video tutorial en el panel (AJ-01). | Retroalimentación del piloto | Juan David Luna | RNF-05 | Prueba manual | Aprobado |

PLAN Y RESULTADOS DE PRUEBAS

Matriz de Ejecución de Pruebas

| ID | Tipo | Requisito | Precondición | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Funcional | HU-01 | Catálogo con productos. | El cliente visualiza la disponibilidad. | Visualización correcta. | Aprobado | Captura. |
| P-02 | Funcional | HU-02, RF-04, RF-06 | Producto con stock. | El cliente registra un pedido. | Pedido registrado. | Aprobado | Captura. |
| P-03 | Funcional | HU-03 | Sesión de encargado. | El encargado actualiza el inventario. | Inventario actualizado. | Aprobado | Captura. |
| P-04 | Funcional | HU-04 | Pedido pendiente. | El encargado registra la venta. | Venta registrada. | Aprobado | Captura. |
| P-05 | Funcional | HU-05 | Ventas registradas. | El responsable genera un reporte PDF. | Reporte generado. | Aprobado | Captura. |
| P-06 | Integración | INT-01 | Pedido registrado. | Se notifica al encargado. | Correo enviado. | Aprobado | Captura. |

Resumen de pruebas

| Tipo | Planeadas | Ejecutadas | Aprobadas | Fallidas | Bloqueadas | % Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionales | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Integración | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |

REPORTES DE DEFECTOS

| ID | Defecto | Severidad | Requisito | Versión | Responsable | Estado | Prueba de Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | El formulario permitía enviar datos vacíos. | Alta | RF-06 | v0.9.0 | Darío Cuello | Cerrado | P-02 |
| D-02 | El reporte PDF no incluía el total de ventas. | Media | HU-05 | v1.0.0 | Juan David Luna | Cerrado | P-05 |

VERSIÓN CANDIDATA PARA PILOTO

Observaciones sobre la versión candidata: La versión v1.0.0 ha superado todas las pruebas funcionales y de integración. Se encuentra desplegada en el ambiente de producción (https://ayatech-alevinos.web.app). Es una versión estable que cumple con los requisitos mínimos para el piloto. Se conocen limitaciones menores como la dependencia de internet para la sincronización completa, pero se cuenta con el procedimiento de contingencia manual. Se concluye que la versión está lista para iniciar el piloto.

PLAN DEL PILOTO

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Objetivo | Validar la funcionalidad y usabilidad de la plataforma en un entorno real, midiendo el tiempo de operación, la tasa de errores y la satisfacción del usuario. |
| Fecha y duración | 21/09/2026 al 25/09/2026 (5 días). |
| Área y usuarios | Comercialización. Usuario: Eduardo Duque Atencia (Encargado). |
| Número estimado de operaciones | 10 a 15 pedidos/ventas. |
| Escenarios incluidos | Consulta de disponibilidad, registro de pedidos, actualización de inventario, registro de ventas, generación de reportes. |
| Datos permitidos | Datos reales anonimizados (nombres de clientes ficticios, cédulas ficticias). |
| Indicadores | Tiempo promedio por operación, tasa de errores, trazabilidad, satisfacción del usuario. |
| Criterios de éxito | Reducción del tiempo por operación ≥ 30%, tasa de errores ≤ 5%, trazabilidad ≥ 95%, satisfacción ≥ 4.5/5. |
| Equipo de soporte | AyaTech (Darío Cuello, Juan David Luna). |
| Canal de comunicación | WhatsApp. |
| Criterios de suspensión | Fallo crítico que impida el registro de pedidos o ventas. |
| Procedimiento de reversión | Volver al registro manual en cuaderno. |

CRONOGRAMA DEL PILOTO

| Fecha y hora | Actividad | Responsable | Usuario | Ambiente | Evidencia esperada | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/09/2026, 10:00 a.m. | Capacitación del encargado en el panel administrativo. | Darío Cuello | Eduardo Duque | Producción | Lista de asistencia y acta de capacitación. | Completado |
| 21/09/2026, 08:00 a.m. | Inicio del piloto: primer registro de disponibilidad y pedido. | Eduardo Duque | Eduardo Duque | Producción | Captura de pantalla (OP-001). | Completado |
| 22/09/2026, 09:00 a.m. | Seguimiento diario y resolución de dudas. | Equipo AyaTech | Eduardo Duque | Producción | Registro de incidencia INC-01. | Completado |
| 23/09/2026, 09:00 a.m. | Seguimiento diario y soporte. | Equipo AyaTech | Eduardo Duque | Producción | Registro de incidencia INC-02. | Completado |
| 24/09/2026, 04:00 p.m. | Revisión intermedia de indicadores. | Juan David Luna | Eduardo Duque | Producción | Extracto parcial de la bitácora. | Completado |
| 25/09/2026, 05:00 p.m. | Cierre del piloto y aplicación de la encuesta de retroalimentación. | Equipo AyaTech | Eduardo Duque | Producción | Encuesta diligenciada. | Completado |
| 26/09/2026, 10:00 a.m. | Consolidación de resultados y definición de ajustes posteriores. | Equipo AyaTech | — | Producción | Informe de resultados. | Completado |

AUTORIZACIÓN DEL PILOTO

☐ Autorizado

☒ Autorizado con condiciones

☐ No autorizado

Decisión de la empresa: Autorizado con condiciones.

Condiciones:

- Se utilizarán datos anonimizados para las pruebas.

- El equipo de AyaTech brindará soporte continuo durante la semana del piloto.

- La autorización no implica la aceptación definitiva de la solución.

Firma:

Empresa: Eduardo Duque Atencia (Encargado) - 20/09/2026

CAPACITACIÓN Y SOPORTE

Plan de Capacitación

| Tema | Usuario | Método | Duración | Material | Responsable | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uso del panel administrativo | Eduardo Duque | Sesión virtual (Google Meet) | 1 hora | Manual de usuario (PDF) | Darío Cuello | El usuario puede registrar inventario y gestionar pedidos. |
| Generación de reportes | Eduardo Duque | Sesión virtual | 30 min | Video tutorial | Juan David Luna | El usuario puede generar y descargar reportes. |
| Procedimiento de contingencia | Eduardo Duque | Explicación verbal | 15 min | Documento de procedimiento | Darío Cuello | El usuario conoce el proceso manual en caso de fallo. |

Soporte durante el piloto

| Tipo de solicitud | Canal | Horario | Responsable | Tiempo de respuesta | Escalamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duda de uso del panel | WhatsApp | 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Darío Cuello | Menor a 15 minutos | Juan David Luna |
| Error técnico o falla de la plataforma | WhatsApp / llamada | 7:00 a.m. – 7:00 p.m. | Juan David Luna | Menor a 30 minutos | Darío Cuello |
| Consulta sobre un pedido o venta específica | WhatsApp | 7:00 a.m. – 9:00 p.m. | Eduardo Duque Atencia (autogestión) | Inmediato | Equipo AyaTech |
| Situación no contemplada (excepción EX-04) | Llamada telefónica | Horario de atención de la finca | Equipo AyaTech completo | Menor a 1 hora | Docente, si se requiere |

BITÁCORA DEL PILOTO

| Fecha | ID Operación | Usuario | Escenario | Versión | Resultado | Duración | Intervención | Incidencia | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2026 | OP-001 | Eduardo Duque | Registro de pedido | v1.0.0 | Exitoso | 5 min | No | Ninguna | Captura. |
| 21/09/2026 | OP-002 | Eduardo Duque | Actualización de inventario | v1.0.0 | Exitoso | 2 min | No | Ninguna | Captura. |
| 22/09/2026 | OP-003 | Eduardo Duque | Registro de venta | v1.0.0 | Exitoso | 3 min | No | INC-01 | Captura. |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 25/09/2026 | OP-015 | Eduardo Duque | Generación de reporte | v1.0.0 | Exitoso | 1 min | No | Ninguna | Captura. |

Resumen del Piloto

| Operaciones | Exitosas | Con error | Manuales | Duplicadas | Tiempo total | Disponibilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1h 12min | 99.9% |

La operación con error fue un intento de registrar un pedido sin stock, el cual fue correctamente rechazado por el sistema.

INCIDENCIAS DEL PILOTO

| ID | Fecha | Incidencia | Operación | Severidad | Impacto | Respuesta | Responsable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-01 | 22/09/2026 | Dificultad para encontrar el botón de “Confirmar Venta”. | OP-003 | Baja | Retraso de 2 min. | Se guio al usuario vía WhatsApp. | Darío Cuello | Cerrado | Chat de WhatsApp. |
| INC-02 | 23/09/2026 | El correo de notificación llegó a la bandeja de spam. | OP-007 | Media | Retraso en la confirmación. | Se indicó marcar como “No es spam”. | Juan David Luna | Cerrado | Captura de pantalla. |

Análisis de causas

| Incidencia | Causa confirmada | Acción correctiva | Acción preventiva | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-01 | El botón de confirmación no tenía suficiente contraste ni un nombre intuitivo para un usuario nuevo en el panel. | Se renombró el botón a “Entregado” y se aumentó su tamaño y contraste. | Incluir una validación de usabilidad con el encargado antes de futuras entregas de funcionalidades. | Incidencia cerrada; no se repitió en operaciones posteriores. |
| INC-02 | El proveedor de correo clasificó al remitente del sistema como remitente nuevo o desconocido. | Se indicó al usuario marcar el remitente como seguro. | Evaluar a futuro el uso de un dominio propio verificado para el envío de notificaciones. | Incidencia cerrada; en operaciones posteriores el correo llegó a la bandeja principal. |

RETROALIMENTACIÓN DE USUARIOS

| Usuario | Escenario | Facilidad (1-5) | Utilidad (1-5) | Confianza (1-5) | Problema | Recomendación | Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eduardo Duque | Todos | 4 | 5 | 5 | Al principio fue confuso, pero luego muy fácil. | Añadir un video tutorial. | Sí |

Síntesis de la retroalimentación: El usuario considera que la herramienta es muy útil y le ahorra tiempo. La principal dificultad fue la familiarización inicial con el panel. Se siente seguro usándola y la acepta.

Cambios solicitados por los usuarios: Incluir un video tutorial dentro de la plataforma.

AJUSTES POSTERIORES AL PILOTO

| ID | Origen | Cambio | Prioridad | Requisito | Versión | Responsable | Prueba | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AJ-01 | Retroalimentación | Añadir un enlace a un video tutorial en el panel. | Media | RNF-05 | v1.0.1 | Juan David Luna | Prueba manual | Aprobado. |

Cambios no realizados

| Solicitud | Razón | Impacto | Decisión | Responsable que aprueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrar un video tutorial reproducible directamente dentro del panel, en lugar de un enlace externo. | Requiere grabación, edición y alojamiento de video, lo cual excede el tiempo disponible antes de la entrega formal. | Bajo: el enlace externo (AJ-01) cubre la misma necesidad de forma equivalente. | No se realiza en esta versión; se registra como mejora futura. | Eduardo Duque Atencia |
| Agregar envío de confirmaciones por WhatsApp además del correo electrónico. | Requeriría contratar una API externa de WhatsApp Business con costo mensual, lo que contradice el criterio de la Fase 3 de mantener la solución sin costos. | Medio: algunos clientes revisan más su WhatsApp que su correo, pero el correo cumple el mismo propósito de notificación. | No se realiza; se mantiene únicamente la notificación por correo electrónico, gratuita. | Darío Cuello Gutiérrez y Eduardo Duque Atencia |

VERSIÓN FINAL

Ficha Técnica de la Versión Final

| Elemento | Definición Final |
| --- | --- |
| Código de versión | v1.0.1 |
| Fecha | 26/09/2026 |
| Componentes | Frontend (React), Base de Datos y Hosting (Firebase), PWA. |
| Configuración | Variables de entorno y reglas de seguridad en Firebase. |
| Integraciones | Firebase, servicio de correo electrónico para notificaciones. |
| Dependencias | Node.js, Firebase CLI. |
| Instalación/Importación | Desplegado en Firebase Hosting. |
| Cuentas y permisos | Cuenta de administrador para Eduardo Duque. |
| Respaldo | Exportación periódica de Firestore a almacenamiento en la nube. |
| Monitoreo | Panel de monitoreo de Firebase (errores y uso). |
| Limitaciones | Dependencia de internet para la sincronización completa. |
| Incidencias conocidas | Ninguna crítica. |
| Recuperación | Procedimiento manual documentado (sección 6). |

ANÁLISIS ANTES Y DESPUÉS

| Indicador | Unidad | Antes | Después | Variación | Variación porcentual | Meta | Cumple | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo promedio por operación | Minutos | 15 | 4.8 | -10.2 | -68% | Reducir ≥ 30% | Sí | Bitácora del piloto. |
| Tasa de errores | % | 10% | 0% | -10% | -100% | ≤ 5% | Sí | Bitácora del piloto. |
| Trazabilidad | % | 0% | 100% | +100% | +100% | ≥ 95% | Sí | Registros de Firestore. |
| Satisfacción del usuario | Escala 1-5 | 3.0 | 4.7 | +1.7 | +56% | ≥ 4.5 | Sí | Encuesta. |

Fórmulas utilizadas:

- Variación absoluta: Valor después - Valor antes.

- Variación porcentual: ((Valor después - Valor antes) / Valor antes) * 100. En los indicadores de tiempo y tasa de errores, una disminución representa una mejora; en trazabilidad y satisfacción, un aumento representa una mejora.

Interpretación de los resultados: Los resultados superan todas las metas establecidas. La automatización ha tenido un impacto muy positivo, reduciendo drásticamente el tiempo de operación y eliminando los errores de registro. La trazabilidad es total, lo que permite una mejor toma de decisiones.

Beneficios no cuantificados

Beneficio observado: Mejora en la imagen y la percepción de modernidad de la finca ante los clientes, quienes ahora perciben un proceso de compra más organizado y profesional.

Evidencia disponible: Comentario verbal del encargado durante la retroalimentación y observación directa del equipo durante el piloto.

Razón por la que no pudo cuantificarse: No existe un indicador de línea base para medir la percepción de los clientes, ya que esta información no se recopilaba antes de la automatización ni estaba contemplada en los indicadores definidos en la Fase 2.

Beneficio observado: Reducción del uso de papel al eliminar el cuaderno físico de registros.

Evidencia disponible: Observación directa; el cuaderno dejó de utilizarse desde el inicio del piloto.

Razón por la que no pudo cuantificarse: No se definió un indicador de consumo de papel en la línea base de la Fase 2.

Resultados que no alcanzaron la meta

Ninguno de los indicadores definidos en la línea base quedó por debajo de su meta: los cuatro indicadores medidos (tiempo por operación, tasa de errores, trazabilidad y satisfacción del usuario) superaron o igualaron el criterio de éxito establecido. Las dos únicas mediciones pendientes corresponden a requisitos no funcionales (RNF-03 y RNF-09) que no se evaluaron con una prueba formal por no haberse presentado la condición necesaria durante el piloto (ver sección de trazabilidad), y no a un incumplimiento de meta.

| Indicador | Resultado | Meta | Causa | Acción propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica | Todos los indicadores medidos superaron la meta definida. | Ninguna; se mantiene la configuración actual. |

19. PREPARACIÓN PARA LA ENTREGA FORMAL

| Elemento | Versión/Fecha | Ubicación | Responsable Receptor | Estado | Evidencia/Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatización | v1.0.1 | https://ayatech-alevinos.web.app | Eduardo Duque | Entregado | Enlace funcional. |
| Manual de Usuario | v1.0.1 | Repositorio (PDF) | Eduardo Duque | Entregado | Documento. |
| Manual Técnico | v1.0.1 | Repositorio (PDF) | Eduardo Duque | Entregado | Documento. |
| Video de Operación | v1.0.1 | Repositorio (MP4) | Eduardo Duque | Entregado | Video. |
| Configuración | v1.0.1 | Firebase Console | Eduardo Duque | Entregado | Acceso transferido. |
| Inventario de Cuentas | v1.0.1 | Documento | Eduardo Duque | Entregado | Listado de cuentas. |
| Procedimiento de Respaldo | v1.0.1 | Documento | Eduardo Duque | Entregado | Documento. |
| Procedimiento de Recuperación | v1.0.1 | Documento | Eduardo Duque | Entregado | Documento. |
| Registro de Limitaciones | v1.0.1 | Documento | Eduardo Duque | Entregado | Documento. |
| Licencias y Costos | - | N/A | - | N/A | La solución está dentro de la capa gratuita de Firebase. |
| Capacitación | 20/09/2026 | Virtual | Eduardo Duque | Completado | Acta de capacitación. |
| Resultados del Piloto | 25/09/2026 | Informe | Eduardo Duque | Entregado | Este documento. |
| Datos devueltos o eliminados | - | N/A | - | N/A | Los datos de prueba fueron eliminados. |

19.1 EVALUACIÓN DE PREPARACIÓN

☒ La versión final está identificada y respaldada.

☒ No existen defectos críticos o altos sin decisión.

☒ Las pruebas finales fueron aprobadas.

☒ Los resultados antes y después son verificables.

☒ Los accesos y credenciales tienen propietario empresarial.

☒ El manual de usuario corresponde a la versión final.

☒ El manual técnico permite mantener la solución.

☒ Las limitaciones fueron comunicadas.

☒ La empresa conoce los costos y licencias.

☒ El procedimiento manual alternativo está documentado.

☒ Los datos académicos fueron devueltos o eliminados según lo acordado.

☒ El responsable empresarial está disponible para la entrega.

Decisión previa a la entrega.

☒ Preparada para la entrega formal

☐ Preparada con condiciones

☐ No preparada

Condiciones y fecha límite: Sin condiciones adicionales. Fecha límite de entrega formal a la empresa: 30/09/2026, coincidiendo con el cierre del semestre académico.

20. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusión sobre el cumplimiento del alcance: La solución construida cubre la totalidad del alcance aprobado en la Fase 2 y detallado en la Fase 3: consulta de disponibilidad, registro de pedidos, validación y registro de ventas, y generación de reportes, conservando bajo responsabilidad humana la pesca, el pesaje, la entrega física y el cobro presencial. Las cinco historias de usuario y los ocho requisitos funcionales definidos quedaron terminados y aprobados (100% de cobertura); de los nueve requisitos no funcionales, siete quedaron aprobados y dos (RNF-03 y RNF-09) permanecen pendientes de una validación formal que no pudo ejecutarse por no presentarse la condición necesaria durante el piloto.

Conclusión sobre los resultados antes y después: Los cuatro indicadores medidos superaron ampliamente su meta: el tiempo promedio por operación se redujo 68% (meta: ≥30%), la tasa de errores pasó de 10% a 0% (meta: ≤5%), la trazabilidad pasó de 0% a 100% (meta: ≥95%) y la satisfacción del usuario pasó de 3.0 a 4.7 sobre 5 (meta: ≥4.5). Estos resultados confirman que la automatización resuelve el problema diagnosticado en la Fase 2: la dependencia de llamadas, visitas y registros manuales que generaba demoras, pérdida de oportunidades de venta y falta de trazabilidad.

Conclusión sobre calidad y estabilidad: La versión candidata superó la totalidad de las pruebas funcionales y de integración ejecutadas (6 de 6, 100% de éxito) y los dos defectos detectados durante la construcción (D-01, D-02) fueron corregidos y verificados antes del piloto. Durante la semana de piloto se registraron 15 operaciones con una disponibilidad del 99.9% y una sola operación con error, la cual correspondió a un rechazo correcto del sistema (intento de venta sin stock) y no a una falla. Las dos incidencias presentadas (INC-01, INC-02) fueron de severidad baja y media, quedaron cerradas con causa confirmada y acción correctiva aplicada, y no se repitieron en operaciones posteriores.

Conclusión sobre aceptación de los usuarios: El usuario que participó en el piloto (Eduardo Duque Atencia, encargado de la finca) calificó la herramienta con 4/5 en facilidad, 5/5 en utilidad y 5/5 en confianza, y manifestó su aceptación explícita de la solución. La única dificultad reportada (familiarización inicial con el panel) ya fue atendida mediante el ajuste AJ-01 (enlace a video tutorial), incorporado en la versión final v1.0.1.

Recomendaciones para operación y mejora futura:

- Validar formalmente, en un periodo de operación real posterior a la entrega, los dos requisitos no funcionales pendientes (RNF-03: tiempo de respuesta de la consulta de disponibilidad; RNF-09: procedimiento de recuperación ante una indisponibilidad total de la plataforma).

- Evaluar, cuando la finca lo considere viable económicamente, la incorporación de notificaciones por WhatsApp como canal adicional al correo electrónico.

- Mantener la capacitación del personal que eventualmente reemplace al encargado actual, utilizando el manual de usuario y el video tutorial entregados.

- Conservar la disciplina de respaldo periódico de la información y de revisión del registro de auditoría, como mecanismo de control interno.

- Revisar cada seis meses las cuotas de uso gratuito de Firebase para anticipar con tiempo si el crecimiento del negocio exige pasar a un plan pago.

Con base en lo anterior, el equipo AyaTech recomienda formalmente la entrega de la solución a la Finca Nueva Vida el Deseo, por cumplir los criterios de aceptación definidos, superar las metas de los indicadores clave y contar con la aceptación del usuario final.

VALIDACIÓN DEL INFORME

| Declaración | Sí | Parcial | No | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La versión final corresponde a la versión evaluada | ☒ | ☐ | ☐ | v1.0.1 incorpora únicamente el ajuste AJ-01 sobre la versión evaluada v1.0.0. |
| El alcance construido coincide con el alcance aprobado | ☒ | ☐ | ☐ | Sin cambios de alcance frente a la Fase 2. |
| Las pruebas y defectos están registrados | ☒ | ☐ | ☐ | Matriz de pruebas y reportes de defectos en este documento. |
| El piloto fue autorizado y ejecutado de forma controlada | ☒ | ☐ | ☐ | Autorización con condiciones, cronograma y bitácora adjuntos. |
| Las incidencias del piloto fueron tratadas | ☒ | ☐ | ☐ | INC-01 e INC-02 cerradas con análisis de causa. |
| Los indicadores antes y después son verificables | ☒ | ☐ | ☐ | Fuente: bitácora del piloto y registros de Firestore. |
| Los ajustes posteriores fueron probados | ☒ | ☐ | ☐ | AJ-01 verificado mediante prueba manual. |
| Las limitaciones fueron comunicadas | ☒ | ☐ | ☐ | Dependencia de internet y RNF pendientes comunicados al encargado. |
| El paquete de entrega está preparado | ☒ | ☐ | ☐ | Inventario completo en la sección 19. |
| La empresa conoce la fecha y condiciones de la entrega formal | ☒ | ☐ | ☐ | Fecha límite: 30/09/2026. |

Observaciones finales del docente o de la empresa:

(Espacio reservado para las observaciones del docente o del representante de la empresa al momento de la validación y entrega de este informe).

ANEXOS Y EVIDENCIAS

| Anexo | Descripción | Sección | Fecha | Archivo o enlace | Responsable | Confidencialidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo 2.1 | Captura de la consola de Firebase Hosting y configuración del proyecto. | 2. Identificación y control de versión | 20/09/2026 | /evidencias/consola_firebase.png | Darío Cuello | Sin restricción |
| Anexo 4.1 | Capturas del catálogo, formulario de pedido y confirmación. | 4. Construcción del camino principal | 21/09/2026 | /evidencias/camino_principal/ | Juan David Luna | Sin restricción |
| Anexo 5.1 | Captura de la consola de Firebase mostrando la integración con Firestore. | 5. Reglas e integración | 21/09/2026 | /evidencias/integracion_firestore.png | Darío Cuello | Sin restricción |
| Anexo 5.2 | Evidencia del envío de notificación por correo electrónico. | 5. Reglas e integración | 21/09/2026 | /evidencias/correo_notificacion.png | Juan David Luna | Anonimizado (correo de prueba) |
| Anexo 6.1 | Registro de la prueba de pérdida de conexión (PWA). | 6. Excepciones y continuidad | 22/09/2026 | /evidencias/prueba_offline.mp4 | Darío Cuello | Sin restricción |
| Anexo 8.1 | Capturas de las pruebas funcionales P-01 a P-06. | 8. Plan y resultados de pruebas | 18/09/2026 | /evidencias/pruebas/ | Equipo AyaTech | Sin restricción |
| Anexo 10.1 | Cronograma del piloto acordado con la empresa. | 10. Plan del piloto | 20/09/2026 | /evidencias/cronograma_piloto.pdf | Eduardo Duque | Sin restricción |
| Anexo 11.1 | Acta de autorización del piloto firmada por el encargado. | 11. Autorización del piloto | 20/09/2026 | /evidencias/autorizacion_piloto.pdf | Eduardo Duque | Confidencial (firma) |
| Anexo 12.1 | Lista de asistencia y material de capacitación. | 12. Capacitación y soporte | 20/09/2026 | /evidencias/capacitacion/ | Darío Cuello | Anonimizado |
| Anexo 13.1 | Bitácora completa del piloto exportada (OP-001 a OP-015). | 13. Bitácora del piloto | 25/09/2026 | /evidencias/bitacora_piloto.xlsx | Juan David Luna | Anonimizado |
| Anexo 14.1 | Capturas y chats de soporte relacionados con INC-01 e INC-02. | 14. Incidencias del piloto | 22-23/09/2026 | /evidencias/incidencias/ | Darío Cuello | Anonimizado |
| Anexo 15.1 | Encuesta de retroalimentación diligenciada por el encargado. | 15. Retroalimentación de usuarios | 25/09/2026 | /evidencias/encuesta_retroalimentacion.pdf | Eduardo Duque | Anonimizado |
| Anexo 17.1 | Capturas de la versión final desplegada (v1.0.1). | 17. Versión final | 26/09/2026 | /evidencias/version_final/ | Juan David Luna | Sin restricción |
| Anexo 18.1 | Cálculo detallado de la comparación antes/después, con fuentes. | 18. Análisis antes y después | 26/09/2026 | /evidencias/analisis_antes_despues.xlsx | Darío Cuello | Sin restricción |
| Anexo 19.1 | Inventario de entrega firmado por el responsable receptor. | 19. Preparación para la entrega formal | 27/09/2026 | /evidencias/inventario_entrega.pdf | Eduardo Duque | Confidencial (firma) |